KT 나스미디어 nap ssp React Native Plugin 개발 계획서 v1.0 ¦ 2026년 4월

| 문서 버전 | 1.0 (초안) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 4월 16일 |
| 대상 SDK | nap ssp Android SDK v1.0.21 / iOS SDK v2.2.1 |
| 지원 플랫폼 | Android (API 21+) / iOS (13.0+) |
| 문의 | nap_adx@nasmedia.co.kr |

목 차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

KT 나스미디어의 nap ssp SDK는 Android (Java/Kotlin) 및 iOS (Swift/Objective-C) 네이티브 환경에서만 공식 지원됩니다. 하지만 현재 많은 모바일 앱 개발사들이 코드 재사용성, 개발 효율성, 유지보수 편의성을 이유로 React Native 기반의 크로스플랫폼 개발을 채택하고 있습니다.

본 프로젝트는 nap ssp의 Android / iOS 네이티브 SDK를 React Native 환경에서 사용할 수 있도록 하는 공식 React Native 플러그인(npm 패키지) 개발 계획서입니다. 네이티브 브리지 방식을 통해 기존 SDK의 기능을 100% 보존하면서도 JavaScript/TypeScript 인터페이스로 광고를 손쉽게 연동할 수 있는 환경을 제공하는 것이 핵심 목표입니다.

📌 핵심 가치 • 네이티브 SDK 성능 완전 보존 (Native Bridge 방식) • TypeScript 타입 안전성 제공 • React Native New Architecture (Fabric/JSI) 대응 • 단일 코드베이스로 Android/iOS 동시 지원

## 1.2 지원 광고 포맷

| 광고 포맷 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 배너 (Banner) | 320x50, 300x250, 320x100 등 표준 배너 | 🔴 Phase 1 |
| 전면 배너 (Interstitial) | 전체화면 배너 광고 | 🔴 Phase 1 |
| 네이티브 (Native) | 커스텀 레이아웃 광고 (RelativeLayout 기반) | 🟡 Phase 2 |
| 리워드 동영상 (Reward Video) | 보상형 영상 광고, EARNEDREWARD 콜백 | 🟡 Phase 2 |
| 동영상 (Video) | 인스트림/아웃스트림 동영상 | 🟢 Phase 3 |
| 비즈보드 (BizBoard) | 카카오 비즈보드 포맷 | 🟢 Phase 3 |

## 1.3 지원 미디에이션 네트워크

네이티브 SDK에서 제공하는 모든 미디에이션 네트워크를 동일하게 지원합니다.

| 네트워크 | Android 패키지 | iOS 패키지 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google AdManager | admixer-admanager | AdMixerMediationGAM | MCM 연동 필요 |
| Kakao AdFit | admixer-adfit | AdMixerMediationAdFit | 앱 심사 필요 |
| Pangle | admixer-pangle | AdMixerMediationPangle | App ID 별도 발급 |
| AppLovin | admixer-applovin | AdMixerMediationAppLovin | SDK Key 필요 |
| Unity Ads | admixer-unity | AdMixerMediationUnityAds | App ID 별도 발급 |
| Mobwith | (포함) | (포함) | - |

# 2. 기술 설계

## 2.1 아키텍처 개요

React Native 플러그인은 Native Module 및 Native View Manager 패턴을 기반으로 설계됩니다. JavaScript 레이어에서 API를 호출하면 React Native Bridge(또는 JSI)를 통해 네이티브 레이어의 nap ssp SDK를 직접 호출합니다.

⚙️ 아키텍처 레이어 구조 [JS/TS Layer] NapSspAd.initialize() / BannerAd / InterstitialAd / RewardedAd ↕ React Native Bridge (Old Arch) / JSI (New Arch) [Native Module Layer] Android: NapSspModule.kt (ReactContextBaseJavaModule) iOS: NapSspModule.swift (RCTBridgeModule) ↕ Direct SDK Call [SDK Layer] Android: admixer-ssp (Maven) iOS: AdMixerMediation (CocoaPods / SPM)

## 2.2 패키지 구조

react-native-nap-ssp/

├── android/

│ ├── build.gradle # SDK 의존성 설정

│ └── src/main/java/com/napsspplugin/

│ ├── NapSspModule.kt # 초기화, 이벤트

│ ├── NapSspPackage.kt # RN 패키지 등록

│ ├── BannerViewManager.kt # 배너 NativeComponent

│ ├── InterstitialModule.kt # 전면광고 모듈

│ ├── NativeAdViewManager.kt # 네이티브 광고

│ └── RewardedAdModule.kt # 리워드 광고

├── ios/

│ ├── NapSspPlugin.podspec # CocoaPods 설정

│ ├── NapSspModule.swift # 초기화, 이벤트

│ ├── BannerViewManager.swift # 배너 NativeComponent

│ ├── InterstitialModule.swift # 전면광고 모듈

│ ├── NativeAdViewManager.swift # 네이티브 광고

│ └── RewardedAdModule.swift # 리워드 광고

├── src/

│ ├── index.ts # Public API export

│ ├── NapSspAd.ts # 초기화 클래스

│ ├── BannerAd.tsx # 배너 React 컴포넌트

│ ├── InterstitialAd.ts # 전면광고 클래스

│ ├── NativeAd.tsx # 네이티브광고 컴포넌트

│ ├── RewardedAd.ts # 리워드광고 클래스

│ └── types/

│ ├── AdTypes.ts # 광고 타입 정의

│ ├── Events.ts # 이벤트 타입

│ └── Mediation.ts # 미디에이션 설정 타입

├── example/ # 예제 앱

├── package.json

├── tsconfig.json

└── README.md

## 2.3 핵심 TypeScript API 설계

### 2.3.1 초기화

// src/NapSspAd.ts

interface NapSspConfig {

mediaKey: string; // nap ssp 미디어 키

adUnitIds: string[]; // 사용할 AdUnit ID 목록

mediations?: { // 미디에이션 설정 (선택)

adManager?: { googleAppId?: string };

pangle?: { appId: string };

appLovin?: { sdkKey?: string };

unityAds?: { appId: string };

adFit?: boolean;

};

logLevel?: 'verbose' ¦ 'debug' ¦ 'info' ¦ 'warn' ¦ 'error' ¦ 'none';

coppa?: boolean; // 아동보호법 설정

}

class NapSspAd {

static initialize(config: NapSspConfig): Promise<void>;

static setLogLevel(level: LogLevel): void;

static setCoppa(enabled: boolean): void;

}

### 2.3.2 배너 광고

// src/BannerAd.tsx

interface BannerAdProps {

adUnitId: string;

size?: 'BANNER_320x50' ¦ 'MEDIUM_RECTANGLE' ¦ 'LARGE_BANNER' ¦ 'SMART_BANNER';

onAdLoaded?: () => void;

onAdFailedToLoad?: (error: AdError) => void;

onAdClicked?: () => void;

onAdOpened?: () => void;

onAdClosed?: () => void;

style?: ViewStyle;

}

// 사용 예시

<BannerAd

adUnitId="your-adunit-id"

size="BANNER_320x50"

onAdLoaded={() => console.log('배너 로드 완료')}

onAdFailedToLoad={(err) => console.error(err)}

/>

### 2.3.3 전면 광고

// src/InterstitialAd.ts

class InterstitialAd {

constructor(adUnitId: string);

load(): Promise<void>;

show(): Promise<void>;

isLoaded(): boolean;

addAdEventListener(event: AdEventType, handler: () => void): () => void;

destroy(): void;

}

// 사용 예시

const interstitial = new InterstitialAd('your-adunit-id');

await interstitial.load();

await interstitial.show();

### 2.3.4 리워드 광고

// src/RewardedAd.ts

interface RewardItem {

type: string;

amount: number;

}

class RewardedAd {

constructor(adUnitId: string);

load(): Promise<void>;

show(): Promise<void>;

addAdEventListener(event: 'onRewarded', handler: (reward: RewardItem) => void): () => void;

addAdEventListener(event: AdEventType, handler: () => void): () => void;

destroy(): void;

}

// 사용 예시 (리워드 이벤트 EARNEDREWARD 콜백 대응)

const rewarded = new RewardedAd('your-adunit-id');

rewarded.addAdEventListener('onRewarded', (reward) => {

console.log('보상 획득:', reward.type, reward.amount);

});

# 3. 개발 환경 및 의존성

## 3.1 Android 설정

플러그인의 android/build.gradle에 아래 의존성을 포함시킵니다. 앱 개발자가 직접 설정할 필요 없이 플러그인 설치만으로 자동 적용됩니다.

// android/build.gradle

dependencies {

// (필수) nap ssp Core SDK

implementation 'io.github.nasmedia-tech:admixer-ssp:1.0.21'

implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.9.0'

// (선택) 미디에이션 - 사용자 설정에 따라 조건부 포함

compileOnly 'io.github.nasmedia-tech:admixer-admanager:1.0.14'

compileOnly 'io.github.nasmedia-tech:admixer-adfit:1.0.10'

compileOnly 'io.github.nasmedia-tech:admixer-pangle:1.0.10'

compileOnly 'io.github.nasmedia-tech:admixer-applovin:1.0.8'

compileOnly 'io.github.nasmedia-tech:admixer-unity:1.0.6'

}

// Adfit, Pangle 리포지토리

repositories {

maven { url 'https://devrepo.kakao.com/nexus/content/groups/public/' }

maven { url "https://artifact.bytedance.com/repository/pangle/" }

}

⚠️ Proguard 자동 적용 플러그인은 consumer-rules.pro를 통해 Proguard 규칙을 자동으로 앱 프로젝트에 전파합니다. 별도 Proguard 설정 없이 난독화 대상에서 nap ssp 클래스가 자동 제외됩니다.

## 3.2 iOS 설정

플러그인의 NapSspPlugin.podspec에 의존성을 정의합니다. 미디에이션 네트워크는 optional dependency로 관리하여 앱 개발자가 필요한 것만 선택적으로 설치할 수 있습니다.

# NapSspPlugin.podspec

Pod::Spec.new do ¦s¦

s.name = 'NapSspPlugin'

s.version = '1.0.0'

s.summary = 'React Native plugin for KT Nasmedia nap ssp SDK'

s.platform = :ios, '13.0'

# 필수 의존성

s.dependency 'AdMixerMediation'

s.dependency 'React-Core'

# 미디에이션 (subspecs로 분리)

end

# 앱의 Podfile 설정 예시

target 'MyApp' do

use_frameworks!

pod 'NapSspPlugin'

pod 'NapSspPlugin/GAM' # Google AdManager 미디에이션

pod 'NapSspPlugin/AdFit' # Kakao AdFit 미디에이션

pod 'NapSspPlugin/Pangle' # Pangle 미디에이션

pod 'NapSspPlugin/AppLovin' # AppLovin 미디에이션

pod 'NapSspPlugin/UnityAds' # UnityAds 미디에이션

end

📱 ATT (App Tracking Transparency) 처리 iOS 14.5+ 환경에서 ATT 권한 요청은 AppDelegate에서 직접 처리해야 합니다. 플러그인은 ATT 요청 유틸리티 함수를 제공하며, 앱 개발자가 적절한 시점에 호출할 수 있도록 가이드합니다.

## 3.3 npm 패키지 설정

// package.json

{

"name": "react-native-nap-ssp",

"version": "1.0.0",

"description": "React Native plugin for KT Nasmedia nap ssp SDK",

"main": "lib/commonjs/index",

"module": "lib/module/index",

"types": "lib/typescript/index.d.ts",

"react-native": "src/index",

"source": "src/index",

"peerDependencies": {

"react": ">=18.0.0",

"react-native": ">=0.72.0"

},

"devDependencies": {

"@react-native-community/bob": "^0.20.0",

"typescript": "^5.0.0"

}

}

# 4. 개발 단계별 계획 (로드맵)

## 4.1 전체 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 1주 | 환경 설정 및 프로젝트 스캐폴딩 | 보일러플레이트 |
| Phase 1 | 3~4주 | 배너 / 전면 광고 + SDK 초기화 | Core SDK |
| Phase 2 | 2~3주 | 네이티브 광고 + 리워드 동영상 | Ad Formats |
| Phase 3 | 2주 | 동영상 / 비즈보드 + 미디에이션 완성 | Full SDK |
| Phase 4 | 1~2주 | New Arch (Fabric/JSI) 대응 | NativeModule v2 |
| Phase 5 | 1~2주 | QA / 문서화 / npm 배포 | v1.0.0 배포 |

## 4.2 Phase 0 : 환경 설정 및 스캐폴딩 (1주)

- react-native create-library 또는 Bob(Bob Builder) CLI로 플러그인 보일러플레이트 생성

- Android 모듈 빌드 환경 세팅 (Gradle, Maven 연결 검증)

- iOS 모듈 빌드 환경 세팅 (CocoaPods podspec, SPM 구조 설계)

- GitHub 레포지토리 생성 및 CI/CD 파이프라인 초기 설정 (GitHub Actions)

- TypeScript 설정 및 ESLint/Prettier 룰 정의

## 4.3 Phase 1 : Core SDK - 초기화 + 배너/전면 광고 (3~4주)

### Android 작업

- NapSspModule.kt — initialize() 네이티브 함수 구현

- 미디에이션 어댑터 등록 로직 (registerAdapter) 구현

- Pangle PAGSdk.init() 브리징 처리

- BannerViewManager.kt — ReactViewGroup 기반 배너 뷰 구현

- AdView 이벤트(onAdLoaded, onAdFailed, onAdClicked) → RN 이벤트로 전파

- 전면 배너 InterstitialModule.kt — load() / show() 구현

### iOS 작업

- NapSspModule.swift — AMMediation.shared.initialize() 브리징

- ATT 권한 요청 유틸리티 (requestTrackingAuthorization) 제공

- Info.plist 설정 가이드 문서 작성

- BannerViewManager.swift — UIView 기반 배너 뷰 구현

- 전면 배너 InterstitialModule.swift — load() / show() 구현

### JS/TS 작업

- NapSspAd.initialize() TypeScript 인터페이스 구현

- BannerAd React 컴포넌트 구현 (requireNativeComponent 방식)

- InterstitialAd 클래스 구현

- AdError 타입 및 에러코드 정의 (iOS 에러코드 7종 매핑)

- 예제 앱에서 기본 배너/전면 광고 동작 검증

## 4.4 Phase 2 : 네이티브 광고 + 리워드 동영상 (2~3주)

### 네이티브 광고 특이사항

- Android: RelativeLayout 기반 NativeAdView 구현 — nap ssp 공식 권장 사항 준수

- iOS: 네이티브 광고 뷰 컴포넌트 렌더링, loadAD() 시 removeView 처리 (v2.2.1 변경사항 반영)

- JS: NativeAd 컴포넌트 — 이미지, 타이틀, 본문, CTA 버튼 커스터마이징 props 제공

- 동적 LayoutParams 변경 비권장 — 문서에 명시

### 리워드 동영상 특이사항

- Android: EARNEDREWARD 이벤트 콜백 브리징 (v1.0.18 추가)

- iOS: onRewardVideoEarned 콜백 브리징 (v2.1.4 추가)

- 커스텀 파라미터(custom param) 전달 기능 지원 (v1.0.19 / v2.1.6 반영)

- JS: RewardedAd.addAdEventListener('onRewarded', handler) — 보상 타입/수량 전달

## 4.5 Phase 3 : 동영상 / 비즈보드 + 미디에이션 완성 (2주)

- VideoAd 컴포넌트 — VAST 파싱 에러(vastParsingError) 처리 포함

- BizBoardAd 컴포넌트 구현

- 미디에이션 네트워크 전체 연동 테스트 (Google AdManager, AdFit, Pangle, AppLovin, Unity)

- Google SDK 입찰 광고 소스(bidding source) 라이브러리 연동 가이드 완성

- 네트워크 SDK 중복 예외 처리 가이드 문서 작성

## 4.6 Phase 4 : New Architecture 대응 (1~2주)

🔧 New Architecture (Fabric / JSI) 대응 React Native 0.74+ 부터 New Architecture가 기본 활성화됩니다. 플러그인은 Old Architecture와 New Architecture를 모두 지원하는 호환 레이어를 제공합니다. • TurboModules (JSI 기반 Native Module) 지원 • Fabric (Native UI Component) 지원 • backward compatible — RN 0.72~ 에서도 동작

- NativeModule → TurboModule 포팅 (C++ JSI 인터페이스)

- NativeView → Fabric Component 포팅

- Old Arch / New Arch 자동 감지 및 분기 처리

## 4.7 Phase 5 : QA / 문서화 / npm 배포 (1~2주)

- 단위 테스트 작성 (Jest + react-native-testing-library)

- Android / iOS 실기기 QA — 광고 포맷별 렌더링 및 이벤트 검증

- 미디에이션 네트워크 통합 테스트

- README.md 작성 (설치, 설정, 사용 예제, FAQ)

- TypeDoc 기반 API 문서 자동 생성

- CHANGELOG.md 작성

- npm 배포 (react-native-nap-ssp)

- GitHub Release 태깅

# 5. 앱 개발자 사용 가이드 (예상 최종 형태)

## 5.1 설치

# 기본 설치

npm install react-native-nap-ssp

# iOS CocoaPods 설치

cd ios && pod install

## 5.2 Android 추가 설정

AndroidManifest.xml에 Google App ID 추가 (Google 미디에이션 사용 시):

<!-- AndroidManifest.xml -->

<meta-data

android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"

android:value="nap ssp 운영팀으로부터 발급받은 Google APP ID"/>

## 5.3 iOS 추가 설정

Info.plist에 ATT 권한 문구 및 GADApplicationIdentifier 추가:

<!-- Info.plist -->

<key>NSUserTrackingUsageDescription</key>

<string>맞춤형 광고 제공을 위해 광고 추적 권한이 필요합니다.</string>

<key>GADApplicationIdentifier</key>

<string>ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX</string>

## 5.4 초기화

// App.tsx

import { NapSspAd } from 'react-native-nap-ssp';

export default function App() {

useEffect(() => {

NapSspAd.initialize({

mediaKey: 'YOUR_MEDIA_KEY',

adUnitIds: [BANNER_ID, INTERSTITIAL_ID, NATIVE_ID, REWARDED_ID],

mediations: {

adManager: { googleAppId: 'ca-app-pub-xxxx~xxxx' },

pangle: { appId: 'YOUR_PANGLE_APP_ID' },

appLovin: {},

unityAds: { appId: 'YOUR_UNITY_APP_ID' },

adFit: true,

},

logLevel: __DEV__ ? 'verbose' : 'none',

});

}, []);

}

## 5.5 배너 광고

import { BannerAd, BannerAdSize } from 'react-native-nap-ssp';

function HomeScreen() {

return (

<View style={styles.container}>

{/* 화면 콘텐츠 */}

<BannerAd

adUnitId="YOUR_BANNER_ADUNIT_ID"

size={BannerAdSize.BANNER_320x50}

onAdLoaded={() => console.log('배너 로드 성공')}

onAdFailedToLoad={(error) => console.warn('배너 실패:', error.message)}

style={styles.banner}

/>

</View>

);

}

## 5.6 전면 광고

import { InterstitialAd } from 'react-native-nap-ssp';

const interstitial = new InterstitialAd('YOUR_INTERSTITIAL_ADUNIT_ID');

async function showInterstitial() {

try {

await interstitial.load();

await interstitial.show();

} catch (e) {

console.error('전면광고 오류:', e);

}

}

// 컴포넌트 언마운트 시 정리

useEffect(() => {

return () => interstitial.destroy();

}, []);

## 5.7 리워드 광고

import { RewardedAd } from 'react-native-nap-ssp';

const rewarded = new RewardedAd('YOUR_REWARDED_ADUNIT_ID');

// 보상 획득 콜백 등록

rewarded.addAdEventListener('onRewarded', (reward) => {

console.log('보상 획득! 타입:', reward.type, '수량:', reward.amount);

// 서버 검증 후 보상 지급 로직

});

await rewarded.load();

await rewarded.show();

# 6. 주요 고려사항 및 제약사항

## 6.1 Media Key 제약사항

⚠️ 중요 제약사항 • 하나의 앱(App)에는 하나의 Media Key만 적용 가능합니다. • 하나의 AdUnit ID는 하나의 광고 객체에서만 사용 가능합니다. • 많은 AdUnit 사용 시 메모리 사용량 증가에 주의하세요. • 광고 호출 전 반드시 초기화(initialize)를 완료해야 합니다.

## 6.2 네이티브 광고 레이아웃 제약

- 네이티브 광고는 RelativeLayout 사용을 강력 권장합니다.

- 동적 LayoutParams 변경은 미디에이션 사용 시 문제를 일으킬 수 있어 비권장입니다.

- RN에서는 네이티브 뷰를 직접 사용하므로, 레이아웃 변경은 네이티브 레이어에서 처리합니다.

## 6.3 Google 미디에이션 MCM 연동

- Google AdManager 미디에이션 사용 시 MCM(Multiple Customer Management) 연동 절차가 별도로 필요합니다.

- Google App ID는 nap ssp 운영팀(nap_adx@nasmedia.co.kr)에 문의하여 발급받아야 합니다.

- SDK 입찰 광고 소스(Pangle, AppLovin, DT Exchange, InMobi, Liftoff, Meta, Moloco, Unity, Mintegral) 라이브러리 추가 필요합니다.

## 6.4 Adfit 특이사항

- Adfit 상용 광고는 앱 심사 과정 이후에 응답됩니다.

- 라이브 후 운영팀에 문의하여 심사를 진행해야 합니다.

- 테스트 광고 → 매체 라이브 → Adfit 심사 → 상용 광고 순서로 진행됩니다.

## 6.5 네트워크 SDK 중복 사용

- 앱 내에서 이미 동일 네트워크 SDK를 운영 중인 경우, Gradle exclude 처리를 통해 중복 예외 처리가 가능합니다.

- 동일 지면에서 동일 네트워크 SDK를 통한 중복 광고 호출은 불가합니다.

- 중복 사용 설정은 nap ssp 운영팀에 문의가 필요합니다.

# 7. QA 및 테스트 계획

## 7.1 테스트 범위

| 테스트 항목 | 내용 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | JS/TS API 인터페이스 로직 검증 | Jest |
| 네이티브 단위 테스트 | Android/iOS 브리지 함수 검증 | JUnit / XCTest |
| 통합 테스트 | 광고 포맷별 로드 및 노출 검증 | 실기기 QA |
| 미디에이션 테스트 | 각 네트워크 광고 응답 검증 | 테스트 광고 ID |
| 이벤트 콜백 테스트 | 모든 Ad 이벤트 정상 전달 검증 | 로그 + Jest |
| 메모리 누수 테스트 | 광고 객체 destroy() 후 메모리 확인 | Profiler |
| New Arch 호환 테스트 | RN 0.74+ New Architecture 동작 | 실기기 QA |

## 7.2 지원 기기 및 OS 범위

| 플랫폼 | 최소 버전 | 권장 테스트 환경 |
| --- | --- | --- |
| Android | API 21 (Android 5.0) | Android 10~14, Galaxy/Pixel 실기기 |
| iOS | iOS 13.0 | iOS 15~17, iPhone 실기기 (ATT 검증) |
| React Native | 0.72+ | 0.72 (Old Arch), 0.74+ (New Arch) |

# 8. 배포 및 유지보수 계획

## 8.1 npm 배포

- 패키지명: react-native-nap-ssp

- 버전 관리: Semantic Versioning (Major.Minor.Patch)

- 배포 채널: npm public registry

- GitHub Actions를 통한 자동 배포 파이프라인 구축

## 8.2 버전 관리 정책

| 버전 유형 | 조건 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Major (X.0.0) | Breaking Change (API 변경) | 0.x → 1.0.0 |
| Minor (x.Y.0) | 새 기능 추가 (하위 호환) | 새 광고 포맷 추가 |
| Patch (x.y.Z) | 버그 픽스, 네이티브 SDK 버전 업데이트 | SDK 1.0.21 → 1.0.22 대응 |

## 8.3 네이티브 SDK 버전 추적

📋 SDK 버전 동기화 정책 nap ssp 네이티브 SDK 업데이트 시: • Android SDK 업데이트 → admixer-ssp 버전 bump → 플러그인 Patch 배포 • iOS SDK 업데이트 → AdMixerMediation 버전 bump → 플러그인 Patch 배포 • 새 광고 포맷 추가 → JS/TS API 확장 → 플러그인 Minor 배포 • API Breaking Change → 마이그레이션 가이드 작성 → 플러그인 Major 배포 현재 추적 버전: • Android SDK: 1.0.21 (최신: 1.0.20 기준 +1) • iOS SDK: 2.2.1

# 9. 참고 자료

- nap ssp Android SDK 공식 문서: https://nasmob.atlassian.net/wiki/spaces/ASIG/pages/1888747571

- nap ssp iOS SDK 공식 문서: https://nasmob.atlassian.net/wiki/spaces/ASIG/pages/744620513

- Android SDK Sample (Java): https://github.com/Nasmedia-Tech/AOS-AdMixerSSP-TestApp/tree/main/AdMixerSDKSample

- Android SDK Sample (Kotlin): https://github.com/Nasmedia-Tech/AOS-AdMixerSSP-TestApp/tree/main/AdMixerSDKKotlinSample

- iOS SDK Sample: https://github.com/Nasmedia-Tech/iOS-AdMixerSSP-TestApp

- iOS SPM: https://github.com/Nasmedia-Tech/iOS-SSP-Mediation-SPM.git

- React Native Native Modules 공식 가이드: https://reactnative.dev/docs/native-modules-android

- React Native New Architecture 가이드: https://reactnative.dev/architecture/overview

- 문의: nap_adx@nasmedia.co.kr

본 계획서는 공식 nap ssp SDK 문서를 기반으로 작성되었습니다. 연동 문의: nap_adx@nasmedia.co.kr ¦ 2026년 4월